ONE CONNECT

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CUỐI CÙNG & LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Từ “thẻ NFC thông minh” → Hạ tầng Business Relationship Network

# 1. Kết luận điều hành

One Connect đáng triển khai và có tiềm năng trở thành SaaS B2B có network effect. Tuy nhiên, không nên phát triển như một ứng dụng danh thiếp NFC hay xây đồng thời ba hệ thống lớn. Định hướng cuối cùng: One Connect là nền tảng quản trị mạng lưới doanh nghiệp, biến mỗi lần gặp gỡ thành một mối quan hệ có thể ghi nhớ, đo lường và phát triển.

Luận điểm chiến lược cốt lõi:

NFC/QR = Physical Access Layer, là cánh cửa vào hệ sinh thái, không phải sản phẩm cốt lõi.

Digital Business Identity = lớp định danh ban đầu.

Event = điểm kích hoạt kết nối và tạo dữ liệu quan hệ.

Relationship Memory = năng lực khác biệt quan trọng.

Association SaaS = động cơ doanh thu B2B recurring.

Relationship Graph = tài sản chiến lược dài hạn và nền tảng network effect.

# 2. Định vị mới cần thống nhất toàn đội

ONE CONNECT — Business Relationship Network

Đề xuất tagline: “Kết nối doanh nhân. Ghi nhớ quan hệ. Mở rộng kinh doanh.”

Định vị B2B: “One Connect là nền tảng quản trị mạng lưới doanh nghiệp, biến mỗi lần gặp gỡ thành một mối quan hệ có thể ghi nhớ, đo lường và phát triển.”

Không nên định vị chính là “thẻ thông minh thay thế danh thiếp”. Thẻ chỉ là một touchpoint.

# 3. Đánh giá tổng thể

| Hạng mục | Điểm | Nhận định |
| --- | --- | --- |
| Problem | 8.5/10 | Nỗi đau có thật, đặc biệt ở networking, follow-up và quản trị cộng đồng. |
| Market potential | 8/10 | Có thể mở rộng từ hội/CLB sang event, doanh nghiệp và network B2B. |
| Product concept | 8.5/10 | Ý tưởng mạnh nhưng phạm vi hiện tại quá rộng. |
| B2B2C / Institution-led growth | 9/10 | Một tổ chức có thể kéo hàng trăm người dùng cùng lúc. |
| Association SaaS | 9/10 | Có khả năng tạo recurring revenue nếu chứng minh member value. |
| Digital card differentiation | 6/10 | Thị trường đã có nhiều giải pháp; không nên cạnh tranh bằng card. |
| Compliance / Trust | 8/10 | Nên là trust layer, không tuyên bố là USP độc quyền. |
| Network effect potential | 9.5/10 | Relationship Graph có thể trở thành moat dài hạn. |
| Technical complexity | 9/10 | Cần kiểm soát scope và ưu tiên MVP. |
| Overall | 8.1/10 | Nên triển khai, nhưng theo từng phase và kiểm chứng PMF sớm. |

# 4. Những điều phải điều chỉnh so với bản đặc tả hiện tại

| Hiện tại | Điều chỉnh | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Từ “3 module ngang hàng” | Sang một product flywheel | Identity → Connection → Event → Relationship Memory → Association → Intelligence |
| Từ bán thẻ NFC | Sang SaaS-first | Hardware là acquisition/access layer; recurring revenue đến từ SaaS và Event |
| Từ “check-in nhanh” | Sang “check-in để kết nối” | Check-in chỉ là bước đầu; giá trị nằm ở matchmaking, meeting và follow-up |
| Từ “quản lý hội viên” | Sang “Member Value Management” | Đo kết nối, tương tác, cơ hội hợp tác, retention và giá trị hội viên |
| Từ “2-way consent là USP” | Sang “Trust Layer” | Compliance là nền tảng niềm tin, không phải moat duy nhất |
| Từ AI ngay từ đầu | Sang data-first | Tạo dữ liệu sạch về identity và relationship trước; AI chỉ phát huy sau khi có đủ dữ liệu |

# 5. Kiến trúc sản phẩm đề xuất

Layer 1 — Identity: Business Profile, company profile, QR/NFC, contact sharing, consent.

Layer 2 — Network: connection, tags, notes, follow-up, relationship timeline.

Layer 3 — Event: registration, check-in, attendee profile, networking, matchmaking cơ bản.

Layer 4 — Association: member CRM, organization/company records, membership, event history, dashboard.

Layer 5 — Intelligence: Relationship Graph, recommendations, matching, risk/retention insights, analytics.

# 6. MVP: phải xây gì và chưa xây gì

## MVP bắt buộc

Digital Business Identity: hồ sơ cá nhân + doanh nghiệp.

Dynamic QR + NFC landing/profile.

Consent & permission layer.

Add connection / contact exchange.

Relationship note + tags + lịch sử kết nối cơ bản.

Event creation, registration và QR check-in.

Attendee list và basic networking.

Association member directory.

Admin dashboard tối thiểu.

Basic analytics: profile views, connections, attendance, repeat participation.

## Chưa nên xây ở MVP

AI matchmaking phức tạp.

Xếp bàn tự động theo thuật toán nâng cao.

CRM doanh nghiệp đầy đủ như Salesforce/HubSpot.

Thanh toán hội phí phức tạp.

Mobile app native nếu PWA/web app đủ dùng.

Webhooks/API mở rộng diện rộng.

Quá nhiều phiên bản thẻ vật lý.

Dashboard BI quá sâu.

# 7. Business model cuối cùng

| Tầng | Sản phẩm | Mục tiêu | Định hướng giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Free Identity | Profile + QR + basic networking | Acquisition / network growth | 0đ |
| Pro | Advanced identity + relationship memory + analytics | Monetize individual power users | 299k–599k/người/năm, cần test |
| Association SaaS | Member CRM + Event + Networking + Dashboard | Recurring B2B revenue | 24–60 triệu/hội/năm, cần test theo quy mô |
| Event Pro | Check-in + branding + networking + analytics + onsite | Transaction revenue | 3–20 triệu/event, cần test |
| Hardware | NFC card / terminal | Access + acquisition | Bán/thuê; không phụ thuộc hardware để sống còn |

Nguyên tắc: doanh thu dài hạn phải tăng theo số tổ chức, số thành viên hoạt động và mức độ sử dụng SaaS; không phụ thuộc vào việc bán lại thẻ.

# 8. Go-To-Market: Institution-led B2B2C

Mô hình tăng trưởng đề xuất:

B2B buyer: Chủ tịch / Tổng thư ký / Ban điều hành Hội, CLB, cộng đồng doanh nghiệp.

B2C user: hội viên, doanh nhân, đại biểu sự kiện.

Growth loop: 1 tổ chức → hàng trăm identities → nhiều kết nối → nhiều event → nhiều relationship data → sản phẩm hữu ích hơn → giữ chân tổ chức.

Ưu tiên pilot:

| Ưu tiên | Đối tượng | Điều kiện chọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hội/CLB doanh nhân quy mô 100–500 thành viên | Ban điều hành cởi mở với số hóa, có nhiều event |
| 2 | Cộng đồng B2B / business networking | Tần suất gặp mặt cao, nhu cầu matchmaking rõ |
| 3 | Event agency | Dùng như kênh phân phối sau khi product đã ổn định |
| 4 | Doanh nghiệp đơn lẻ | Mở rộng sau khi identity/network layer chứng minh giá trị |

# 9. Freemium event

Nên có Free Event dưới 50 người nhưng chỉ cung cấp Networking Layer cơ bản. Mục tiêu của freemium là tạo network density và acquisition, không phải biến One Connect thành phần mềm event miễn phí.

| Free | Paid |
| --- | --- |
| Event page | Branding riêng |
| QR check-in | NFC / terminal / onsite support |
| Digital profile | Advanced matchmaking |
| Basic attendee list | Advanced analytics |
| Basic networking | CRM / export / integrations |

# 10. Lộ trình triển khai tối ưu

| Phase | Thời lượng đề xuất | Mục tiêu | Output / Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Discovery & Validation | 2–4 tuần | Xác thực pain, buyer, willingness-to-pay | 10–20 interviews; 3–5 design partners; chốt ICP |
| 1. MVP Identity + Network | 6–8 tuần | Có Business Identity và kết nối cơ bản | 100–300 pilot users; activation và connection rate |
| 2. Event MVP | 6–8 tuần | Biến event thành growth engine | 3–5 pilot events; check-in reliability; attendee activation |
| 3. Association SaaS | 8–12 tuần | Tạo recurring B2B value | 2–3 tổ chức trả phí/pilot có cam kết |
| 4. Relationship Intelligence | 8–12 tuần | Khai thác relationship data | Matching/recommendation dựa trên dữ liệu thực |
| 5. Scale | Sau PMF | Mở rộng network và distribution | Agency/channel partnerships; multi-organization network |

# 11. KPI/Gate: không được scale chỉ vì có người dùng

| Giai đoạn | KPI chính | Ngưỡng gợi ý để quyết định đi tiếp |
| --- | --- | --- |
| Validation | Pain severity + willingness-to-pay | ≥70% interviewees xác nhận pain; ≥3 tổ chức đồng ý pilot |
| Identity MVP | Activation | ≥60% người được onboard hoàn thành profile |
| Network MVP | Connection rate | ≥30–40% active users tạo ít nhất 1 connection |
| Event MVP | Check-in success | ≥99% check-in thành công trong pilot |
| Event → Network | Post-event action | ≥30% attendee có connection/follow-up |
| Association | Admin adoption | Admin sử dụng dashboard hàng tuần |
| Revenue | Paid conversion | Có ít nhất 2–3 tổ chức sẵn sàng trả tiền |
| Retention | Organization renewal intent | Có bằng chứng tổ chức muốn dùng lại event/tiếp tục SaaS |

Các ngưỡng trên là ngưỡng quản trị để test, không phải benchmark thị trường đã được chứng minh; cần điều chỉnh sau dữ liệu pilot.

# 12. Relationship Graph: tài sản chiến lược dài hạn

Mục tiêu cuối cùng không phải lưu danh bạ. One Connect cần xây một lớp dữ liệu quan hệ có cấu trúc: ai gặp ai, trong bối cảnh nào, thuộc tổ chức nào, quan tâm lĩnh vực gì, có cung/cầu gì, đã tương tác bao nhiêu lần và mối quan hệ đang ở trạng thái nào.

Ví dụ: A gặp B tại Event X → B có nhu cầu Y → A cung cấp Z → hệ thống ghi nhận connection → follow-up → gợi ý C làm cầu nối. Khi dữ liệu đủ lớn, AI mới có thể tạo giá trị thực sự.

# 13. Rủi ro cần kiểm soát

| Rủi ro | Mức độ | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Scope quá lớn | Rất cao | MVP theo phase; mỗi phase phải có gate |
| Người dùng không duy trì profile | Cao | Onboarding trong event; profile tạo giá trị ngay |
| Event agency không muốn đổi quy trình | Cao | Bán reliability + networking ROI; pilot có onsite support |
| Association không chịu trả tiền | Cao | Bán Member Value, không bán “CRM” |
| Privacy/compliance claim quá mức | Cao | Legal review; consent/permission by design |
| AI không tạo giá trị vì thiếu data | Cao | Data-first; AI sau khi có relationship dataset |
| Hardware làm tăng vận hành | Trung bình | Chuẩn hóa ít SKU; có QR fallback |
| Network effect không hình thành | Cao | Institution-led distribution và cross-event identity |

# 14. Những claim trong hồ sơ cần kiểm chứng trước khi đưa vào pitch deck

“88% danh thiếp bị vứt bỏ/lãng quên trong 1 tuần” — chỉ dùng khi có nguồn nghiên cứu gốc đáng tin cậy.

“Event 150–1.000 người ùn tắc 30–45 phút” — cần benchmark từ event thực tế.

“Chụp ảnh danh thiếp/chia sẻ danh bạ trên Zalo/Telegram là vi phạm nghiêm trọng PDPL” — không nên khẳng định tuyệt đối; cần legal review theo từng tình huống xử lý dữ liệu.

“Check-in <1s” — chỉ claim sau khi đo trong điều kiện thực tế, bao gồm network, thiết bị và fallback.

“2-Way Consent” — cần mô tả đúng cơ chế pháp lý và phân biệt product feature với yêu cầu pháp luật.

# 15. Đề xuất tổ chức đội ngũ

| Vai trò | Trách nhiệm trọng tâm |
| --- | --- |
| Product Lead | Vision, roadmap, PMF, prioritization |
| Tech Lead | Architecture, security, data model, reliability |
| UX/UI | Onboarding, identity, event flow, admin experience |
| Business/GTM | Pilot organizations, pricing, partnerships |
| Event Operations | Pilot event, onsite SOP, incident handling |
| Data/AI | Relationship model; chỉ phát triển AI sau khi có data |
| Legal/Privacy advisor | PDPL, consent, data processing, contracts |

# 16. 90 ngày đầu tiên: kế hoạch hành động

Tuần 1–2: phỏng vấn 5–10 lãnh đạo hội/CLB, 5–10 hội viên, 3–5 event organizers; map current workflow.

Tuần 2–3: chốt ICP, buyer, JTBD, value proposition và pricing hypothesis.

Tuần 3–4: thiết kế prototype Identity → Connection → Event; tuyển 3–5 design partners.

Tuần 5–8: build MVP Identity + Network + Event cơ bản.

Tuần 7–10: chạy 2–3 event pilot và đo activation, connection, check-in reliability.

Tuần 10–12: tổng hợp data, điều chỉnh product/pricing; thử paid pilot với 1–2 tổ chức.

Cuối ngày 90: quyết định Go / Pivot / Stop cho từng module dựa trên KPI gate.

# 17. Quyết định chiến lược cuối cùng

ONE CONNECT NÊN ĐƯỢC TRIỂN KHAI. Nhưng không triển khai như một “smart business card platform”. Hãy triển khai như một Business Relationship Network, bắt đầu từ Digital Business Identity, dùng Event để tạo tương tác và dữ liệu, dùng Association SaaS để tạo recurring revenue, và cuối cùng xây Relationship Graph làm network moat.

Thứ tự ưu tiên:

1. PMF trước feature.

2. Network trước AI.

3. SaaS trước hardware economics.

4. Relationship value trước event operations.

5. Institution-led distribution trước mass consumer acquisition.

6. Trust/Consent by design trước khi scale dữ liệu.

7. Chỉ scale khi có bằng chứng retention và willingness-to-pay.

# 18. Một câu để toàn đội cùng nhớ

“Đừng xây một chiếc thẻ thông minh. Hãy xây hạ tầng giúp doanh nhân không bao giờ đánh mất giá trị của một mối quan hệ.”

Tài liệu định hướng nội bộ — dùng làm cơ sở thảo luận Product / Tech / Business / GTM.